Оглавление

Введение

Краткая характеристика организационных рамок проекта

Актуальность проекта для Заказчика

Цель проекта

Ожидаемые результаты проекта

Основная часть

Глава 1. Описание организационных и содержательных рамок проекта.

1.1. Анализ заинтересованных сторон (Stakeholders)

1.2. Описание текущей ситуации (AS-IS) и анализ конкурентов

1.3 Описание итогового решения (TO BE)

1.4 Диаграмма Ганта

Глава 2. Описание функциональных требований к ИТ-решению

2.1 User Stories

2.2 Use Case

2.3 Use case диаграммы

2.4 Функциональные требования

2.5 Трассировка User Story-Use Case-FR

Глава 3. Описание ИТ-решения

3.1 Логическая модель данных

3.2 Программные интерфейсы

3.3 Пользовательские интерфейсы

3.4 Удобство использования

3.5 Атрибуты качества

Нефункциональные требования

Заключение

Список использованных источников

Приложения

# Введение

## Краткая характеристика организационных рамок проекта

Проект выполняется командой студентов в рамках учебного курса «ИТ-консалтинг». Команда выступает в роли внешних ИТ-консультантов для заказчика,  нового игрока на рынке event-услуг, планирующего запуск цифрового сервиса.

В границы проекта входит этап проектирования информационной системы от анализа предметной области до формирования детальных функциональных требований и архитектуры решения. Реализация программного кода выходит за рамки данного проекта. Основной фокус сделан на проработке требований для MVP, решающей ключевые проблемы целевой аудитории.

## Актуальность проекта для Заказчика

В период школьных каникул родители сталкиваются с острой необходимостью организации качественного досуга для детей. Основная проблема рынка заключается не в дефиците мероприятий, а в сложности логистики и планирования. Родителям приходится вручную сопоставлять расписания десятков разных площадок с возрастом ребенка, свободными слотами и семейным бюджетом. Существующие агрегаторы (Ticketland, Яндекс.Афиша, Kassir.ru) функционируют преимущественно как витрины и не предлагают инструментов для комплексного календарного планирования

Создание сервиса, автоматизирующего этот процесс, позволит заказчику:

- Занять свободную нишу на рынке билетных агрегаторов

- Привлечь платежеспособную аудиторию за счет экономии их времени

- Обеспечить монетизацию через комиссионные сборы и дополнительные услуги

## Цель проекта

Разработка концепции и пакета требований к информационной системе «Система бронирования детских мероприятий», обеспечивающей автоматизированное построение досуговых маршрутов и бесшовное бронирование билетов в режиме единого окна

## Ожидаемые результаты проекта

В результате проекта будет разработана концепция и функциональные требования для онлайн-сервиса планирования и бронирования детского досуга, предназначенного для родителей, образовательных учреждений и организаторов культурно-развлекательных мероприятий

Конечный продукт проекта будет представлять собой веб-сервис, доступное на смартфонах, планшетах и компьютерах. Платформа будет оснащена следующими основными функциями:

- автоматическое построение маршрута посещений на основе предпочтений пользователя (возраст ребенка, даты, бюджет)

- интеллектуальный поиск и фильтрация мероприятий в едином каталоге

- единая корзина для оплаты билетов на разные площадки одной транзакцией

- гибкая система управления бронированием (отмена и возврат билетов в личном кабинете)

- управление контентом и квотами через личный кабинет организатора

Платформа будет предоставлять основу для монетизации, а именно комиссия с продажи билетов, продажа приоритетного размещения для организаторов будут генерировать выручку для проекта при условии сформированной базы пользователей

# Основная часть

## Глава 1. Описание организационных и содержательных рамок проекта.

### 1.1. Анализ заинтересованных сторон (Stakeholders)

В рамках проектирования цифровой платформы для планирования детского досуга был проведён анализ заинтересованных сторон, участвующих в экосистеме сервиса либо оказывающих влияние на его функционирование.

В качестве основного инструмента была использована матрица Менделоу, позволяющая классифицировать стейкхолдеров по двум параметрам: уровень влияния на систему и уровень заинтересованности в ее развитии и использовании.

Применение данной модели позволяет структурировать стейкхолдеров, определить степень их вовлеченности и выбрать корректную стратегию взаимодействия с каждой группой. Результаты анализа представлены в виде матрицы стейкхолдеров, после чего каждая группа рассмотрена подробнее с точки зрения ее роли в системе и ключевых потребностей.

высокий

высокий

низкий

низкий

Интерес

Влияние

Родители

Организаторы мероприятий

Администрация

Дети

Учителя

Банки

Государство

Ключевые игроки (высокое влияние / высокий интерес)

Родители (законные представители детей)
Основная пользовательская группа платформы. Ключевые потребности: быстрое и понятное планирование досуга, подбор мероприятий по возрасту и интересам, прозрачные условия покупки и возврата, удобная оплата и доступ к билетам и заказам в личном кабинете

Организаторы мероприятий
Поставщики контента и услуг на платформе. Ключевые потребности: размещение и актуализация мероприятий, управление расписанием и доступностью мест, стабильные продажи билетов, снижение операционных издержек

Администрация платформы
Владельцы продукта и операторы качества сервиса. Ключевые потребности: рост ключевых бизнес-метрик, устойчивость и масштабируемость системы, контроль качества контента и соблюдение регламентов

Заинтересованные группы с ограниченным влиянием (низкое влияние / высокий интерес)

Дети
Конечные потребители активностей. Ключевые потребности: интересные и безопасные мероприятия, соответствующие возрасту, понятное описание и ожидания от активности

Учителя/образовательные организации.
Пользователи, которые могут инициировать посещение мероприятий группами. Ключевые потребности: удобное оформление группового посещения, простая координация участия и наличие подтверждающих документов и данных о покупке

Контекстные игроки (высокое влияние / низкий интерес)

Банки и платежные провайдеры 
Обеспечивают проведение платежей и возвратов. Ключевые требования: безопасность транзакций, корректная обработка статусов оплаты и возвратов, соответствие стандартам платежной инфраструктуры

Государственные регуляторы
Определяют нормативные требования к обработке данных и взаимодействию с пользователями. Ключевые требования: соблюдение законодательства о персональных данных и потребительских правах, корректное хранение и передача данных, формирование обязательной отчетности и документов

### 1.2. Описание текущей ситуации (AS-IS) и анализ конкурентов

На данный момент процесс планирования детского досуга в каникулы выглядит хаотично и неэффективно. Родители вынуждены использовать разрозненные инструменты, такие как заметки в телефоне для идей, Excel-таблицы для сведения бюджета и 3-4 различных сайта для покупки билетов.

В ходе исследования рынка были проанализированы основные игроки - Ticketland, Afisha.ru, Kassir.ru и Яндекс.Афиша. Анализ показал, что, несмотря на обширную базу мероприятий, ни один из сервисов не закрывает потребность родителей в комплексном планировании.

Сравнительный анализ конкурентов

В таблице ниже представлено сравнение функциональных возможностей ключевых агрегаторов в контексте задач детского досуга.

| Критерий | Ticketland | Afisha.ru | Kassir.ru | Яндекс.Афиша | Разрабатываемая система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специализированный фильтр «Дети» | Есть | Есть | Базовый | Слабая фильтрация | Продвинутый (по интересам) |
| Автоматическое построение маршрута | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Поиск по конкретному времени | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Единая корзина для разных площадок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гибкий возврат билетов (онлайн) | Есть | Зависит от организатора | Сложно | Через техподдержку | Автоматизированный |
| Наличие бесплатных активностей | Нет | Мало | Нет | Нет | Есть |
| Рейтинг мероприятий | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |

Ключевые особенности и недостатки конкурентов

- Ticketland

  - Фишка Уникальная возможность заранее забронировать столик в буфете театра. Поддержка «Пушкинской карты»

  - Проблема Высокий сервисный сбор (10%). Критичный недостаток для детского сегмента  - отсутствие отдельной категории «Цирк». Устаревший интерфейс и навигация.

- Afisha.ru

  - Фишка Наличие тематических гидов и подборок вместо навязчивой рекламы. Чат-бот, который помогает с выбором. Программа лояльности «СберСпасибо»

  - Проблема Чат-бот плохо понимает сложные запросы и составляет план без привязки к точному времени, что делает его бесполезным для реальной логистики

- Kassir.ru

  - Фишка Широкий выбор жанров и визуально приятный процесс выбора мест в зале.

  - Проблема Самый неудобный сервис для планирования. Отсутствуют рейтинги мероприятий, что усложняет выбор качественного шоу. Сложная процедура возврата.

- Яндекс.Афиша

  - Фишка Глобальный охват (кино, театры, концерты в одном месте).

  - Проблема Слабая фильтрация, так как отсутствуют гибкие настройки по рейтингу, цене и детальным параметрам для детей. Нет рекомендаций по сопутствующей инфраструктуре.

Выявленные проблемы рынка

Анализ конкурентов позволил выявить пробелы в пользовательском опыте, решение которых станет конкурентным преимуществом разрабатываемой системы.

- Отсутствие Плана. Ни один сервис не генерирует готовый логистический маршрут на каникулы. Большинство существующих решений фокусируются на поиске и подборе, а не на построении готового маршрута

- Игнорирование логистики. Пользователь не может указать временные рамки

- Только платные места. Агрегаторы часто не учитывают бесплатные городские активности, значимые для снижения финансовой нагрузки на семейный бюджет

- Сложность возврата. Процедура возврата нередко усложнена дополнительными согласованиями и ограничениями либо предусматривает удержания. Это снижает готовность родителей оформлять покупку заранее, поскольку планы семейного досуга могут меняться из-за внешних факторов

В настоящее время процесс планирования и бронирования детского досуга в Российской Федерации осуществляется родителями самостоятельно и носит фрагментированный характер. Для поиска и выбора мероприятий родители вынуждены использовать сразу несколько источников информации: билетные агрегаторы, сайты отдельных культурно-развлекательных площадок, социальные сети, а также рекомендации знакомых и родительских сообществ.

Планирование обычно начинается с общего запроса со стороны родителя, при этом четкие критерии поиска часто отсутствуют или формируются уже в процессе выбора. Родитель открывает сайты афиш и билетных сервисов, переходит в разделы, посвященные детским мероприятиям, либо использует строку поиска по ключевым словам. Поиск, как правило, ориентирован на отдельные события, а не на формирование последовательного расписания активностей.

Для каждого найденного мероприятия родитель самостоятельно анализирует карточку события, изучает возрастные ограничения, описание, отзывы других пользователей, фотографии и видеоматериалы, оценивает стоимость билетов и доступные даты. Дополнительно родителям приходится учитывать субъективные факторы, такие как интересы и уровень утомляемости ребенка, что усложняет процесс принятия решения.

После предварительного выбора мероприятия родитель вручную проверяет адрес площадки, оценивает маршрут и время в пути, сопоставляет их с расписанием дня и возможными ограничениями по транспорту.

Процесс покупки билетов также не является единым. Каждое мероприятие, как правило, приобретается отдельно, зачастую на разных платформах, что приводит к разрозненным заказам, различным условиям оплаты и возврата.

Таким образом, в текущем состоянии процесс планирования и бронирования детского досуга представляет собой трудоемкий и неструктурированный процесс, в котором родитель вынужден самостоятельно выполнять функции планировщика, аналитика и координатора.

### 1.3 Описание итогового решения (TO BE)

Предлагается разработка веб-сайта для планирования детского досуга. Площадка в основном ориентирована на родителей, которые хотят организовать отдых ребенка.

На платформе будет представлен каталог детских мероприятий, который будет содержать различные формы активностей: театральные постановки, мастер-классы, цирковые представления, квесты, выставки и прочие события для детей различных возрастных категорий.

Пользователи смогут выполнять следующие основные действия:

- Просматривать каталог детских мероприятий

- Получать подробную информацию о мероприятии (название, описание, дата и время, жанр, возрастные ограничения, рейтинг, место проведения, цена)

- Выбирать и бронировать места на понравившиеся мероприятия

- Оплачивать билеты онлайн

- Просматривать свою историю заказов, а также запланированные активности

- Формировать индивидуальные маршруты

- Читать подборки и статьи

Большой частью функционала является подбор маршрутов под индивидуальные запросы пользователей. Формирование маршрута происходит в интерактивном режиме: пользователь задает основные параметры (возраст, бюджет, время и тп), система может уточнять предпочтения с помощью дополнительных вопросов. Таким образом, пользователю становится доступен интерактивный “конструктор” для формирования своего досуга.

Маршруты будут представлять собой сформированный сценарий проведения времени, включающий в себя несколько мероприятий или других активностей. Каждый пользователь может выбрать интересующий его маршрут и адаптировать его под себя: изменить дату и время, добавить или удалить активности. Также у пользователя будет возможность забронировать билеты на мероприятия из маршрута сразу в одном заказе.

На сайте будут доступны подборки и материалы о интересных местах, которые стоит посетить с детьми. Благодаря этому пользователи смогут получать полезную информацию для самостоятельного планирования маршрута.

На платформе будет реализована функция рекомендации пространств, находящихся рядом с локацией мероприятия. Пользователи смогут получать информацию о:

- ресторанахах и кафе

- парках и местах для прогулок

- интересных локациях и достопримечательностях города

Стоит заметить, что платформа является не только инструментом родителей, планирующих досуг своего ребенка, но также и организаторов детских мероприятий. Организаторы смогут публиковать свои мероприятия, заполняя всю необходимую информацию, управлять продажами билетов, а также взаимодействовать с аудиторией через единую систему. Все это поможет организаторам централизовать и сделать более прозрачным процесс продажи билетов на детские мероприятия

### 1.4 Диаграмма Ганта

Ссылка

## Глава 2. Описание функциональных требований к ИТ-решению

### 2.1 User Stories

| Номер | User Story | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Родители. Поиск мероприятий |  |  |
| US_1 | Как родитель, я хочу просматривать каталог мероприятий, чтобы выбирать нужные мне активности | Must Have |
| US_2 | Как родитель, я хочу иметь возможность настраивать параметры поиска мероприятий, чтобы быстрее находить нужные мне активности | Must Have |
| US_3 | Как родитель, я хочу видеть детальную информацию о мероприятии в его карточке, чтобы оценить, подходит ли оно моему ребенку | Must Have |
| US_4 | Как родитель, я хочу сохранять понравившиеся мероприятия, чтобы вернуться к ним позже | Should Have |
| Родители. Бронирование и оплата билетов |  |  |
| US_5 | Как родитель, я хочу бронировать билеты онлайн, чтобы заранее планировать досуг ребенка | Must Have |
| US_6 | Как родитель, я хочу иметь возможность оплачивать билеты разными способами, чтобы выбирать наиболее удобный мне вариант | Must Have |
| US_7 | Как родитель, я хочу сохранять информацию о своих бронированиях, чтобы удобно управлять запланированными мероприятиями | Should Have |
| US_8 | Как родитель, я хочу отменять или переносить билеты, чтобы не терять деньги при изменении планов | Should Have |
| US_9 | Как родитель, я хочу забронировать дополнительные услуги, чтобы сделать посещение мероприятия более комфортным | Won’t Have |
| Родители. Личный кабинет |  |  |
| US_10 | Как родитель, я хочу настраивать данные своего личного кабинета, чтобы управлять персональной информацией и предпочтениями | Must Have |
| Родители. Фичи |  |  |
| US_11 | Как родитель, я хочу чтобы система составляла для меня готовый маршрут активностей на основе моих предпочтений | Should Have |
| US_12 | Как родитель, я хочу читать статьи и подборки с идеями для досуга, чтобы вдохновляться и планировать время с ребенком | Could Have |
| US_13 | Как родитель, я хочу чтобы при выборе мероприятия появлялись рекомендации для досуга рядом, чтобы удобнее планировать свое время | Should Have |
| US_14 | Как родитель, я хочу иметь ИИ ассистента, чтобы задавать ему вопросы про мероприятия и активности | Won’t Have |
| US_15 | Как родитель, я хочу переключать платформу в детский режим, чтобы ребенок мог в безопасном режиме просматривать интересные ему мероприятия | Won’t Have |
| Родители. Поддержка |  |  |
| US_16 | Как родитель, я хочу быстро связаться с поддержкой, чтобы решить вопрос по билету или мероприятию | Must Have |
| US_17 | Как родитель, я хочу получать уведомления об изменениях в мероприятии, чтобы вовремя скорректировать планы | Could Have |
| Организаторы. Управление контентом и мероприятиями |  |  |
| US_18 | Как организатор, я хочу иметь личный кабинет организатора, чтобы управлять своим профилем, данными организации и настройками, а также контролировать размещение и управление своими мероприятиями. | Must Have |
| US_18 | Как организатор, я хочу создавать события с подробным описанием, чтобы пользователи получали полноценную информацию о мероприятии | Must Have |
| US_19 | Как организатор, я хочу изменять детали мероприятия, чтобы своевременно обновлять информацию | Must Have |
| US_20 | Как организатор, я хочу создавать расписание сеансов, чтобы не добавлять каждую дату как отдельное мероприятие | Must Have |
| US_21 | Как организатор, я хочу отправлять сообщения участникам мероприятия, чтобы информировать их об изменениях | Could Have |
| Организаторы. Управление бронированиями и квотами |  |  |
| US_22 | Как организатор, я хочу создавать и редактировать типы билетов, чтобы предлагать разные варианты билетов | Must Have |
| US_23 | Как организатор, я хочу получать информацию о бронированиях на мое мероприятие, чтобы контролировать продажи | Could Have |
| Организаторы. Управление возвратами |  |  |
| US_24 | Как организатор, я хочу иметь возможность получать обратную связь от пользователей, чтобы анализировать возможные проблемы с сервисом и качеством мероприятия | Could Have |
| Учителя |  |  |
| US_25 | Как учитель, я хочу бронировать билеты для группы учеников одним заказом, чтобы упростить организацию класса | Could Have |
| Дети |  |  |
| US_26 | Как ребенок (5–8 лет), я хочу больше картинок и минимум текста, чтобы мне было легко выбирать | Won’t Have |
| Администрация |  |  |
| US_27 | Как администратор, я хочу модерировать мероприятия перед публикацией, чтобы на платформе появлялся только корректный и безопасный контент | Must Have |
| US_28 | Как администратор, я хочу блокировать или скрывать мероприятия с нарушениями, чтобы защищать пользователей и репутацию платформы | Must Have |
| US_29 | Как администратор, я хочу настраивать правила и тарифы площадки в панели управления, чтобы быстро обновлять настройки | Won’t Have |
| US_30 | Как администратор, я хочу видеть общую аналитику по платформе, чтобы отслеживать рост, активность и ключевые метрики | Could Have |
| US_31 | Как администратор, я хочу рассматривать обращения пользователей и организаторов, чтобы оперативно реагировать на проблемные ситуации | Won’t Have |

### 2.2 User Story Mapping

| Этапы | Профиль и Авторизация | Поиск и Планирование | Бронирование и Оплата | Управление билетами и Поддержка | Управление контентом и Бизнес-процессы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP (Релиз 1) | US_10: Регистрация и вход по телефону US_10: Настройка данных личного кабинета US_18: Личный кабинет организатора | US_1: Просмотр общего каталога US_2: Фильтрация и сортировка US_3: Просмотр карточки мероприятия US_11: ИИ-конструктор маршрута US_13: Рекомендации досуга рядом с местом US_4: Добавление в «Избранное» | US_5: Онлайн-бронирование US_11: Выбор мест на схеме зала US_6: Оплата (Карта/СБП/Пушкинская карта) | US_7: Сохранение информации о бронировании US_6: Доступ к электронному билету (QR) US_8: Возврат билетов | US_18: Создание событий US_19: Редактирование информация о мероприятии US_22: Настройка типов билетов и квот US_27: Модерация контента US_28: Блокировка нарушений US_20: Создание расписания сеансов |
| Version 2.0 (Middle) | - | US_12: Чтение статей и тематических подборок | US_25: Групповое бронирование (для Учителей) | US_17: Уведомления об изменениях US_24: Добавление отзыва после визита | US_21: Рассылка сообщений участникам US_23: Просмотр статистики продаж US_24: Получение обратной связи (Организатор) US_30: Глобальная аналитика платформы (Админ) |
| Future / Backlog (Advanced) | - | US_14: ИИ-ассистент (чат-бот) US_15: Детский режим интерфейса US_26: Визуальный режим для детей (5-8 лет) | US_9: Бронирование доп. услуг (буфет/подарки) | - | US_29: Настройка тарифов и комиссий US_31: Обработка запросов через поддержку |

### 2.3 Use Case

| UC_1. Выбор мероприятия в поисковой строке |  |
| --- | --- |
| Описание | Родитель использует поисковую строку на сайте афиши для поиска мероприятий по ключевым словам |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Пользователь находится на сайте афиши |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель нажимает на поисковую строку - Система активирует поле ввода и отображает подсказку, например «Введите запрос: театр, мастер-класс, ёлка» - Родитель вводит поисковый запрос (ключевые слова) - Система обрабатывает запрос и выполняет поиск по базе мероприятий - Система отображает выпадающий список с предварительными результатами поиска - Родитель нажимает клавишу “Enter” или кнопку поиска - Система отображает страницу результатов: список мероприятий, отсортированный по релевантности |
| Постусловие сценария 1 | На странице сайта отображает каталог мероприятий, подходящих под запрос в поисковой строке |
| Альтернативный сценарий 2 | Выбрано мероприятие в выпадающем списке - На шаге 5: Родитель выбирает подходящее мероприятие из выпадающего списка - Система отображает карточку выбранного мероприятие |
| Постусловие сценария 2 | Пользователь перешел в карточку мероприятия |
| Альтернативный сценарий 3 | Нет подходящих результатов - На шаге 4. Система отображает, что подходящих результатов нет - Система отображает рекомендованные мероприятия или похожие запросы |
| Постусловие сценария 3 | Поиск не выполнен, система ожидает новый ввод или выбор альтернатив |

| UC_2. Выбор мероприятия в каталоге |  |
| --- | --- |
| Описание | Родитель переходит в каталог мероприятий, настраивает фильтрацию и сортировку, просматривать каталог на нужные события |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Пользователь находится на главной странице сайта |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель нажимает пункт меню «Каталог мероприятий» - Система открывает страницу каталога и отображает список мероприятий, фильтрацию и сортировку - Родитель выбирает город/геолокацию (если не определено автоматически) - Система обновляет каталог под выбранный город - Родитель задает параметры отбора через фильтры - Система применяет фильтры и обновляет каталог, отображая мероприятия и число найденных активностей - Родитель выбирает сортировку результатов - Система отображает список мероприятий с учетом выбранной сортировки - Родитель просматривает каталог, открывает карточки мероприятий и изучает превью - Родитель выбирает конкретное мероприятие и переходит к бронированию |
| Постусловие сценария 1 | Пользователь перешел к бронированию билетов |
| Альтернативный сценарий 2 | Добавление мероприятия в избранное - На шаге 9: родитель нажимает кнопку “Добавить в избранное” - Система добавляет мероприятие в сохраненные мероприятия пользователя, кнопка “Добавить в избранное” меняет цвет или форму |
| Постусловие сценария 2 | Мероприятие добавлено в “избранное” пользователя |
| Альтернативный сценарий 3 | Отсутствуют мероприятия в данных параметрах фильтра - На шаге 6: Система уведомляет пользователя об отсутствии мероприятий при данных фильтрах - Система предлагает сбросить или изменить фильтрацию |
| Постусловие сценария 3 | Система оповестила пользователя об отсутствии мероприятий |

| UC_3. Бронирование билета |  |
| --- | --- |
| Описание | Процесс выбора конкретных мест, времени. Предварительное резервирование билетов перед оплатой |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Родитель выбрал интересующее мероприятие и находится на его карточке |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель нажимает кнопку «Купить билет» в карточке мероприятия - Система отображает доступные даты и сеансы - Родитель выбирает нужную дату и время - Система загружает интерактивную схему зала (или список категорий билетов, если схемы нет) - Родитель выбирает места на схеме (видит цену и расположение сцены) - Родитель указывает категорию посетителей для каждого места (например, 1 взрослый, 1 детский) - Система пересчитывает итоговую сумму и активирует таймер бронирования (15 минут) - Родитель нажимает кнопку «Перейти к оформлению» - Система временно блокирует выбранные места в базе данных, чтобы их не купили другие |
| Постусловие сценария 1 | Выбранные пользователем места забронированы и недоступны к выбору другим пользователям в течение время оплаты |
| Альтернативный сценарий 2 | Места заняты - На шаге 5: Пока родитель выбирал, кто-то другой уже выкупил эти места - Система показывает уведомление: «Выбранные места уже заняты» - Система обновляет схему зала - Родитель выбирает другие свободные места |
| Постусловие сценария 2 | Выбранные места не забронированы, система вывела на экран доступные места |
| Альтернативный сценарий 3 | Выбор дополнительных услуг - После шага 6: Система предлагает дополнительные опции (подарок, бронь столика в буфете, трансфер) - Родитель добавляет услуги в корзину - Система обновляет итоговую стоимость |
| Постусловие сценария 3 | В бронирование добавлены дополнительные услуги |

| UC_4. Оплата заказа |  |
| --- | --- |
| Описание | Оформление покупки, выбор способа оплаты и получение подтверждения |
| Акторы | Родитель, Система, Банк-эквайер |
| Предусловие | Билеты забронированы, таймер бронирования не истек |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Система отображает страницу «Корзина» с полным составом заказа и итоговой суммой (билеты, дополнительные услуги, сервисный сбор) - Родитель проверяет данные и выбирает способ оплаты (Банковская карта / СБП) - Родитель нажимает «Оплатить» - Система перенаправляет пользователя на платежный шлюз - Родитель производит оплату - Банк подтверждает транзакцию - Система формирует электронные билеты и чек - Система отправляет билеты на e-mail родителя и сохраняет их в разделе «Мои заказы» - Система показывает экран «Успешная покупка» с предложением добавить событие в календарь |
| Постусловие сценария 1 | Оплата заказа подтверждена банком, сформированы электронные билеты |
| Альтернативный сценарий 2 | Оплата Пушкинской картой - На шаге 2: Родитель выбирает опцию «Пушкинская карта» - Система проверяет, подходит ли мероприятие под условия программы (через API Минкульта/Госуслуг) - Если подходит: процесс продолжается с шага 4. Если нет: Система выдает ошибку «Мероприятие не участвует в программе» и предлагает выбрать обычную карту |
| Постусловие сценария 2 | Оплата заказа подтверждена банком, сформированы электронные билеты |
| Альтернативный сценарий 3 | Истекло время брони - На шаге 3: Таймер (15 минут) истек до нажатия кнопки оплаты - Система уведомляет: «Время бронирования истекло» - Система аннулирует бронь и возвращает билеты в свободную продажу - Родитель возвращается к выбору мест |
| Постусловие сценария 3 | Билеты возвращены в продажу |

| UC_5. Добавление мероприятия в каталог |  |
| --- | --- |
| Описание | Использование интерфейса организатора для создания и публикации карточки мероприятия |
| Акторы | Организатор, система |
| Предусловие | Организатор авторизован в системе Организатор имеет права на добавление мероприятий |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Организатор открывает раздел “Мои мероприятия” - Организатор нажимает кнопку “Добавить мероприятие” - Система отображает форму создания мероприятия - Организатор заполняет основные данные (название, категория, описание, место проведения, возрастное ограничение) - Организатор добавляет расписание (даты, время) - Организатор задает количество доступных мест - Организатор выбирает схему зала - Организатор указывает цены (по зонам или категориям) - Организатор загружает афишу/фото/медиа-материалы мероприятия - Организатор нажимает кнопку “Опубликовать” - Система проверяет данные, сохраняет мероприятие и отображает подтверждение публикации |
| Постусловие сценария 1 | Мероприятие опубликовано и доступно в каталоге |
| Альтернативный сценарий 2 | Сохранить черновик шаг 9 основного сценария - Организатор выбирает кнопку “Сохранить как черновик” - Система сохраняет мероприятие со статусом “Черновик” - Система отображает подтверждение сохранения и предоставляет доступ к редактированию |
| Постусловие сценария 2 | Мероприятие сохранено как черновик и доступно для редактирования организатором |
| Негативный сценарий 3 | Некорректные данные шаг 11 основного сценария - Система обнаружила ошибки в данных - Система подсвечивает проблемные поля и показывает сообщение об ошибке - Организатор исправляет данные и повторяет публикацию - Сценарий возвращается к шагу 10 основного сценария |
| Постусловие сценария 3 | Мероприятия не публикуются, система показывает причину ошибки, данные не теряются |

| UC_6. Модерация контента |  |
| --- | --- |
| Описание | Проверка и публикация мероприятий, поступивших на модерацию |
| Акторы | Администратор, Организатор, Система |
| Предусловие | Организатор создал/обновил мероприятие и отправил его на публикацию У администратора есть доступ к панели управления |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Система ставит мероприятие в статус «На модерации» и добавляет его в очередь - Администратор открывает «Очередь модерации» в админ-панели - Система показывает карточку мероприятия с ключевыми полями: название, описание, возрастные ограничения, формат, адрес/геолокация, медиа, расписание сеансов - Администратор проверяет: - корректность описания и отсутствия запрещенного контента - соответствие возрастной маркировки - корректность категории - наличие обязательных данных - Администратор при необходимости редактирует служебные параметры или добавляет комментарий организатору - Администратор нажимает «Одобрить» - Система переводит мероприятие в статус «Опубликовано» и делает его доступным в каталоге - Система отправляет организатору уведомление об успешной публикации |
| Постусловие сценария 1 | Мероприятие опубликовано и доступно пользователям |
| Альтернативный сценарий 2 | Не хватает данных На шаге 5: Администратор видит, что нет расписания/геолокации/возраста/медиа или описание неполное - Администратор выбирает статус «Вернуть на доработку» и указывает причину. Система переводит статус в «Черновик/На доработке» - Организатор исправляет данные и повторно отправляет на модерацию и переходит переход к шагу 2 основного сценария |
| Постусловие сценария 2 | Мероприятие не опубликовано |
| Альтернативный сценарий 3 | Нарушение правил / опасный контент На шаге 5: обнаружено нарушение - Администратор нажимает «Отклонить», выбирает причину - Система скрывает мероприятие и фиксирует решение в журнале модерации |
| Постусловие сценария 3 | Мероприятие не опубликовано |

| UC_7. Возврат билета |  |
| --- | --- |
| Описание | Родитель оформляет возврат билета. Система рассчитывает сумму возврата по правилам, отправляет запрос на возврат средству, возвращает места в продажу |
| Акторы | Родитель, Система, Организатор, Банк-эквайер |
| Предусловие | У родителя есть оплаченный билет в «Моих заказах» До события осталось время, при котором возврат разрешен правилами |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель заходит в Личный кабинет в раздел «Мои заказы» - Выбирает нужный заказ и нажимает «Оформить возврат» - Система показывает сумму покупки, условия возврата и градацию, итоговую сумму к возврату - Родитель выбирает возврат и подтверждает действие - Система меняет статус билета на «Возврат в обработке» и инициирует возврат платежа через эквайринг - Банк-эквайер подтверждает принятие операции - Система: - присваивает билету статус «Возвращен» - возвращает место в доступные - формирует чек/подтверждение возврата и сохраняет в истории заказа - Родитель получает уведомление (push, email) о возврате и сумме |
| Постусловие сценария 1 | Отправлен запрос на возврат, билет аннулирован, места снова доступны для покупки |
| Альтернативный сценарий 2 | Возврат запрещен по срокам - На шаге 5: система определяет, что вышел срок возврата билета - Система показывает сообщение: «Возврат недоступен по правилам мероприятия» |
| Постусловие сценария 2 | Возврат средств не выполнен |
| Альтернативный сценарий 3 | Частичный возврат по градации - На шаге 3–5: система показывает, что доступен возврат не 100%, а, например, 50% - Родитель подтверждает - Система возвращает частичную сумму и фиксирует удержание отдельной строкой в деталях возврата |
| Постусловие сценария 3 | Выполнен частичный возврат средств |
| Альтернативный сценарий 4 | Возврат одного билета из заказа - На шаге 4: родитель выбирает «вернуть 1 билет из 4» - Система пересчитывает сумму возврата только по выбранным позициям - Остальные билеты остаются активными |
| Постусловие сценария 4 | Выполнен частичный возврат средств |
| Альтернативный сценарий 5 | Мероприятие отменено организатором - Организатор отменил событие/сеанс - Система автоматически уведомляет родителя и предлагает «Оформить возврат 100%» или «Выбрать другую дату» - При выборе возврата переход к шагу 6 основного сценария |
| Постусловие сценария 5 | Выполнен полный возврат средств или выбрана другая дата |

| UC_8. Управление «Избранным» |  |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь добавляет мероприятия в избранное, просматривает список, удаляет |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Родитель авторизован (или система предлагает авторизацию при попытке сохранить) |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель нажимает «Добавить в избранное» в карточке/каталоге мероприятия - Система подтверждает действие (иконка меняет состояние) и сохраняет мероприятие в «Избранном» - Родитель открывает раздел «Избранное» в личном кабинете - Система отображает список сохранённых мероприятий с краткими параметрами (дата, цена от, возраст, место) - Родитель открывает выбранное мероприятие и нажимает «Купить билет» - Система переводит пользователя к бронированию |
| Постусловие сценария 1 | Мероприятие сохранено и доступно в списке «Избранное» |
| Альтернативный сценарий 2 (удаление из избранного) | На шаге 4: Родитель нажимает «Удалить» |
| Постусловие сценария 2 | Система удаляет мероприятие из списка и обновляет отображение |

| UC_9. Просмотр и управление заказами |  |
| --- | --- |
| Описание | Просмотр заказов, открытие электронных билетов, скачивание/пересылка, быстрый переход к возврату |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Родитель авторизован |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | 1. Родитель открывает личный кабинет - «Мои заказы» 2. Система показывает вкладки «Запланированные» и «История» 3. Родитель открывает конкретный заказ 4. Система показывает детали: состав заказа, билеты, чек, правила возврата 5. Родитель нажимает «Открыть билет» 6. Система отображает билет и даёт скачать/распечатать |
| Постусловие сценария 1 | Родитель получил доступ к билету и данным заказа. |
| Альтернативный сценарий 2 | Переход к возврату На шаге 4: Родитель нажимает «Оформить возврат» |
| Постусловие сценария 2 | Система переводит в сценарий возврата |
| Альтернативный сценарий 3 | Отсутствие заказов На шаге 2: Система показывает «Заказов пока нет» и предлагает перейти в каталог |
| Постусловие сценария 3 | В ЛК отображается отсутствие мероприятий |

| UC_10. Подбор индивидуального маршрута активностей |  |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь формирует маршрут с учетом индивидуальных параметров при помощи ИИ |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Пользователь авторизован |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Родитель открывает раздел “Конструктор маршрута” - Система предлагает настроить параметры: город, даты, время, бюджет, возраст - Родитель вводит указывает параметры и нажимает кнопку “Дальше” - ИИ задает уточняющие вопросы, например “Планируете перекус? или открытые вопросы “Укажите интересы ребенка” Родитель отвечает на вопросы - Система формирует маршрут - Пользователь редактирует маршрут в режиме конструктора, удаляя или добавляя активности, настраивая время - Пользователь переходит в бронирование активностей |
| Постусловие сценария 1 | Пользователь перешел в бронирование мероприятий в маршруте |
| Альтернативный сценарий 2 | Пользователь сохраняет маршрут (без бронирования) - На шаге 7: Пользователь нажимает кнопку “Сохранить маршрут” |
| Постусловие сценария 2 | Маршрут сохранен в черновики маршрутов |
| Альтернативный сценарий 3 | Не выбран ни один фильтр - На шаге 3: Пользователь не указывает фильтры для поиска и нажимает “Дальше” - Система уведомляет о необходимости указать хотя бы 1 фильтр - Возврат на шаг 2 |
| Постусловие сценария 3 | Пользователю отображаются фильтры для поиска |
| Альтернативный сценарий 4 | По заданным параметрам отсутствуют мероприятия - На шаге 5: Система уведомляет пользователя об отсутствии мероприятия при данных параметрах и предлагает изменить параметры - Возврат на шаг 2 |
| Постусловие сценария 4 | Пользователю отображаются фильтры для поиска |

| UC_11. Просмотр бронирований и выгрузка списка посетителей |  |
| --- | --- |
| Описание | Контроль продаж, статусов, выгрузка списков, фильтрация по сеансам |
| Акторы | Организатор, Система |
| Предусловие | Организатор авторизован |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | 1. Организатор открывает мероприятие - раздел «Бронирования» 2. Система отображает таблицу: сеанс, продано, в брони, возвраты, выручка, остаток 3. Организатор выбирает конкретный сеанс 4. Система показывает список заказов с фильтрами 5. Организатор нажимает «Выгрузить» (CSV/XLSX) 6. Система формирует файл и отправляет на скачивание |
| Постусловие сценария 1 | Организатор получил актуальную информацию по посещаемости и продажам |
| Альтернативный сценарий 2 | Отсутствие бронирований - На шаге 2: система показывает «Пока нет бронирований» и предлагает перейти в каталог |
| Постусловие сценария 2 | Пользователь уведомлен об отсутствии бронирований |

| UC_12. Блокировка мероприятие после публикации |  |
| --- | --- |
| Описание | Администратор скрывает опубликованное мероприятие, уведомить организатора, зафиксировать причину |
| Акторы | Администратор, Система |
| Предусловие | Мероприятие опубликовано; есть жалоба или нарушение |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | 1. Администратор находит мероприятие в админ-панели 2. Система показывает историю модерации и текущие параметры 3. Администратор выбирает действие «Скрыть/Заблокировать» 4. Администратор подтверждает действие 5. Система снимает мероприятие с витрины и отправляет уведомление организатору |
| Постусловие сценария 1 | Мероприятие недоступно пользователям |

| UC_13. Настройка тарифов и комиссии платформы |  |
| --- | --- |
| Описание | Управление правилами сервисного сбора, комиссиями, условиями размещения |
| Акторы | Администратор, Система |
| Предусловие | У администратора есть права доступа к разделу тарифов |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | 1. Администратор открывает «Тарифы и правила» 2. Система показывает текущие настройки: сервисный сбор, комиссия 3. Администратор изменяет параметры и задает дату вступления в силу 4. Администратор сохраняет изменения 5. Система сохраняет изменения и применяет правила к новым заказам |
| Постусловие сценария 1 | Новые правила тарификации применяются к последующим покупкам |
| Альтернативный сценарий 2 (Некорректная настройка) | - На шаге 5: система запрещает сохранение и показывает ошибки |
| Постусловие сценария 2 | Изменения не сохранены, применяются прежние правила тарификации |

| UC_14. Просмотр рекомендаций в карточке мероприятия |  |
| --- | --- |
| Описание | В карточке мероприятия отображаются рекомендации по активностям рядом |
| Акторы | Родитель, Система |
| Предусловие | Пользователь находится на странице мероприятия |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Пользователь пролистывает информацию о мероприятия - Система отображает рекомендованные активности рядом с мероприятием (кафе, рестораны, парки, другие мероприятия) - Пользователь нажимает на карточку рекомендованной активности - Система отображает краткую информацию и предлагает перейти по ссылке |
| Постусловие сценария 1 | Родитель получил связанные рекомендации и может продолжить планирование |

| UC_15. Редактирование мероприятия |  |
| --- | --- |
| Описание | Организатор редактирует карточку мероприятия и расписание. Для критичных изменений требуется подтверждение и (при необходимости) повторная модерация; при изменениях, затрагивающих посетителей, запускаются уведомления и сценарии действий для пользователей |
| Акторы | Организатор, Система, Администратор, Родитель |
| Предусловие | - Организатор авторизован - У организатора есть мероприятие в статусе «Черновик», «На модерации» или «Опубликовано» |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Организатор открывает редактирование мероприятия - Система показывает предупреждение об изменениях - Организатор вносит изменения - Организатор нажимает «Сохранить изменения» - Система показывает окно подтверждения с измененными параметрами - Организатор подтверждает изменения - Система сохраняет изменения и уведомляет пользователя “Изменения проходят модерацию” - Система отправляет изменения на модерацию - Администратор подтверждает или отклоняет изменения |
| Постусловие сценария 1 | Изменения прошли модерацию |
| Альтернативный сценарий 2 | Изменение данных активного мероприятия - Предусловие: модератор подтвердил изменения - После шага 9: Система генерирует запрос на уведомление пользователей с билетами об изменениях - Администратор подтверждает изменения |
| Постусловие сценария 2 | Пользователи уведомлены об изменениях |
| Альтернативный сценарий 3 | Изменение данных активного мероприятия из черновика - На шаге 1: Организатор выбирает мероприятие со статусом “Черновик” - Выполняются шаги 2-6 - Система сохраняет новые параметры черновика |
| Постусловие сценария 3 | Новые параметры черновика сохранены |

| UC_16. Доступ к аккаунту пользователя |  |
| --- | --- |
| Описание | Пользователь получает доступ к личному кабинету: входит в существующий аккаунт, регистрируется, либо восстанавливает пароль |
| Акторы | Пользователь, организатор, система |
| Предусловие | Пользователь находится на сайте и не авторизован |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Пользователь нажимает «Войти» - Система отображает форму входа по номеру телефона - Пользователь вводит телефон - Пользователь нажимает “Отправить код” - Система отправляет код на указанный номер телефона - Пользователь вводит код - Система проверяет корректность кода - Система авторизует пользователя - Система перенаправляет пользователя в личный кабинет |
| Постусловие сценария 1 | Пользователь авторизован |
| Альтернативный сценарий 2 | Первый вход по данному номеру - После шага 4 система определяет, что по данному номеру происходит первая попытка авторизации - Далее выполняются шаги 5-9 - Система предлагает пользователю заполнить личную информацию (фамилия, имя, email), требует согласие с политикой платформы |
| Постусловие сценария 2 | Аккаунт создан, пользователь авторизован |
| Альтернативный сценарий 3 | Код просрочен или неверный - На шаге 4 система сообщает об ошибке и предлагает повторную отправку кода - Пользователь запрашивает повторную отправку |
| Постусловие сценария 3 | Пользователь проинформирован об ошибке и может запросить повторную отправку кода или ссылки |
| Альтернативный сценарий 4 | Превышен лимит попыток вход - Система временно ограничивает попытки и предлагает повторить позже |
| Постусловие сценария 4 | Система зафиксировала блокировку по лимитам |
| Альтернативный сценарий 5 | Изменение данных аккаунта (имя, фамилия, e-mail для получения билетов) - Пользователь переходит в раздел «Профиль» - Система отображает текущие данные пользователя - Пользователь редактирует имя, фамилию и адрес электронной почты - Пользователь нажимает «Сохранить» - Система проверяет корректность введенных данных - При изменении e-mail система отправляет код подтверждения или ссылку на указанный адрес - Пользователь вводит код подтверждения или переходит по ссылке - Система подтверждает e-mail и сохраняет обновленные данные - Система отображает сообщение об успешном обновлении профиля |
| Постусловие сценария 5 | Данные аккаунта обновлены |

| UC_17. Создание и редактирование типов билетов |  |
| --- | --- |
| Описание | Организатор управляет типами билетов для мероприятия и сеансов |
| Акторы | Организатор, Система |
| Предусловие | Организатор авторизован, мероприятие создано |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Организатор открывает «Мои мероприятия» и выбирает нужное мероприятие - Организатор переходит в раздел «Билеты» - Система отображает список текущих типов билетов и параметры - Организатор нажимает «Добавить тип билета» - Система отображает форму: название, описание, цена, лимит, условия - Организатор заполняет форму и нажимает «Сохранить» - Система добавляет новый тип билета - Система обновляет отображение и показывает подтверждение |
| Постусловие сценария 1 | Тип билета создан или обновлен и доступен для бронирования в рамках мероприятия |
| Альтернативный сценарий 2 | Редактирование типа билета - На шаге 3: организатор выбирает существующий тип - «Редактировать» - Система показывает форму с текущими значениями - Организатор изменяет поля - «Сохранить» - Система применяет изменения |
| Постусловие сценария 2 | Тип билета отредактирован, новые параметры применены |
| Альтернативный сценарий 3 | Отключение продажи типа билета - На шаге 3: организатор выбирает тип - «Остановить продажи» - Система скрывает тип билета из интерфейса покупки |
| Постусловие сценария 3 | Продажа типа билета прекращена, существующие бронирования сохранены |

| UC_18. Создание личного кабинета организатора |  |
| --- | --- |
| Поле | Содержание |
| Описание | Пользователь создает личный кабинет организатора, заполняет данные и отправляет подтверждающие документы для верификации |
| Акторы | Организатор, Система, Администратор |
| Предусловие | Пользователь находится на сайте и не авторизован как организатор |
| Основной сценарий 1 (Happy Path) | - Пользователь нажимает Стать организатором - Система отображает форму создания кабинета организатора - Пользователь вводит e-mail и задает пароль - Система отправляет письмо подтверждения на e-mail - Пользователь подтверждает e-mail по ссылке или вводит код - Пользователь заполняет данные организатора название/ФИО, тип организатора, контакты - Пользователь загружает подтверждающие документы (справка/ИНН/ОГРН/договор аренды площадки/письмо-подтверждение ) - Пользователь нажимает «Отправить на проверку» - Система валидирует обязательные поля и форматы файлов, сохраняет заявку и присваивает статус «На проверке» - Администратор платформы проверяет заявку и подтверждает верификацию - Система присваивает пользователю роль «Организатор», активирует кабинет администратора и открывает доступ к управлению мероприятиями |
| Постусловие сценария 1 | Кабинет организатора создан |
| Альтернативный сценарий 2. | Документы не загружены или неверный формат - После шага 8: Система показывает требование загрузить документы - Переход к шагу 7. |
| Постусловие сценария 2 | Пользователь проинформирован о требованиях к документам и может повторить загрузку |

### 2.4 Use case диаграммы

### 2.5 Функциональные требования

| 1. Каталог и поиск мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_1.1 | Глобальный поиск по ключевым словам | Система должна предоставлять сквозной поиск мероприятий, позволяя пользователю вводить название, жанр, площадку или теги. Поиск должен работать с учетом морфологии и возможных опечаток | - Поисковая строка доступна в хедере на всех страницах - При вводе от 1-х символов появляется выпадающий список с подсказками - Поиск осуществляется по полям: Название, Описание, Теги, Организатор - При отсутствии результатов выводится страница с сообщением и блоком «Популярные мероприятия» | US_2 UC_1 |
| F_1.2 | Отображение каталога мероприятий | Система должна выводить список опубликованных мероприятий в виде сетки карточек с поддержкой пагинации или динамической подгрузки | - Карточка содержит Обложку, Название, Жанр, Дату ближайшего сеанса, Цену «от», Возрастной маркер, Рейтинг - Если билеты закончились, на карточке отображается бейдж «Sold Out» и кнопка неактивна - Реализована пагинация (по 20 элементов) или кнопка «Показать еще» | US_1 UC_2 |
| F_1.3 | Фильтрация по параметрам | Система должна позволять пользователю фильтровать выдачу каталога по набору критериев для сужения поиска | - Доступные фильтры: Город, Даты (календарь), Время суток (утро/день/вечер), Возраст ребенка, Жанр, Диапазон цены - Фильтрация происходит без перезагрузки страницы - Рядом с фильтрами отображается счетчик найденных событий - Есть кнопка «Сбросить все фильтры» | US_2 UC_2 |
| F_1.4 | Сортировка результатов | При клике на карточку система должна открывать детальную страницу мероприятия со всей необходимой информацией для принятия решения о покупке | - Выпадающий список сортировки содержит опции: «По популярности» (по умолчанию), «Сначала ближайшие», «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «По высокому рейтингу» - Сортировка применяется к текущей отфильтрованной выборке мгновенно | US_2 UC_2 |
| F_1.5 | Просмотр детальной информации | При клике на карточку система должна открывать детальную страницу мероприятия со всей необходимой информацией для принятия решения о покупке | - Страница содержит: Галерею (фото/видео), Развернутое описание, Расписание сеансов, Блок «Организатор», Возрастное ограничение - Кнопка «Купить билет» зафиксирована при прокрутке страницы | US_3 UC_1, UC_2 |
| F_1.6 | Добавление в избранное | Система должна позволять пользователю добавлять мероприятия в список «Избранное» для отложенного просмотра или покупки | - Иконка «Сердечко» доступна на превью карточки и на детальной странице - При нажатии иконка меняет цвет - Если пользователь не авторизован открывается модальное окно входа/регистрации - Сохраненные мероприятия доступны в Личном кабинете в разделе «Избранное» | US_4 UC_8 |

| 2. Бронирование и оплата билетов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_2.1 | Переход к бронированию билетов | Пользователь может начать бронирование из карточки мероприятия по кнопке «Купить билет» | - Кнопка “Купить билет” отображается только при наличии активных сеансов с доступными местами - При отсутствии мест, система должна отображать “Свободные места отсутствуют” - При нажатии “Купить билет” открываются настройки бронирования - Переход выполняется без ошибок | US_5 UC_3 |
| F_2.2 | Выбор даты и сеанса | Пользователь может выбрать дату и время мероприятия для покупки билетов | - На экране отображается список доступных дат и сеансов - Недоступные сеансы или места визуально отличаются (кнопка сеанса тусклая, некликабельна) - При выборе сеанса система переходит к выбору мест | US_5 UC_3 |
| F_2.3 | Выбор мест и категории посетителей | Пользователь может выбрать места и указать тип посетителя для каждого места, например взрослый или детский (если предусмотрено организатором) | - Отображается интерактивная схема зала или список категорий билетов - Пользователь может выбрать или снять выбор с места - Цена места отображается при наведении - Итоговая сумма автоматически пересчитывается | US_5 UC_3 |
| F_2.4 | Таймер бронирования и блокировка мест | После выбора мест система временно бронирует места на время оплаты (15 мин) | - После выбора мест и перехода в корзину запускается таймер бронирования на 15 минут - На время действия таймера выбранные места становятся недоступны другим пользователям - По истечении таймера бронь аннулируется и места возвращаются в продажу - Бронь не аннулируется по истечению таймера, если отправлен запрос на оплату | US_5 UC_3, UC_4 |
| F_2.5 | Корзина заказа перед оплатой | Перед оплатой пользователь видит состав заказа и итоговую сумму | - Отображается страница «Корзина» - Пользователь может проверить детали заказа перед оплатой - Система отображает: количество билетов, название мероприятий, тип билета, цена каждого билета отдельно, адреса и время проведения - Доступна возможность удаления позиций из корзины | US_5 UC_4 |
| F_2.6 | Выбор способа оплаты и переход на страницу оплаты | Пользователь может выбрать способ оплаты и перейти на страницу оплаты | - Доступны разные способы оплаты (банковская карта, СБП, Пушкинская карта) - После нажатия «Оплатить» пользователь переходит на страницу оплаты - После завершения оплаты система отображает статус платежа | US_6 UC_4 |
| F_2.7 | Успешная оплата и выдача электронных билетов | После подтверждения транзакции система формирует электронные билеты и чек, отправляет их пользователю и сохраняет | - После подтверждения оплаты банк-эквайером система формирует электронные билеты и чек - Билеты отправляются на e-mail пользователя и сохраняются в ЛК - Заказ сохраняется в разделе «Мои заказы» - Отображается экран «Успешная покупка» - Электронный билет формируется на каждого посетителя, содержит поля: мероприятие, дата, время, адрес, тип билета, QR-код для верификации в базе билетов, номер бронирования, номер билета, стоимость билета | US_6, US_7 UC_4, UC_9 |
| F_2.8 | Ошибка оплаты | При ошибке оплаты система информирует пользователя и сохраняет возможность повторить попытку в рамках времени бронирования | - При неуспешной оплате система показывает сообщение об ошибке - Пользователь может повторить попытку оплаты, пока не истек таймер бронирования - Если таймер истек места возвращаются в продажу и пользователю предлагается выбрать места заново | US_6, US_5 UC_4, UC_3 |
| F_2.9 | Возврат билета | Пользователь может оформить возврат билета по правилам мероприятия, система пересчитывает сумму и инициирует возврат через эквайринг | - В «Моих заказах» доступна кнопка «Оформить возврат» для подходящих заказов - Система показывает условия и сумму к возврату - После подтверждения система меняет статус билета и инициирует возврат - Пользователь получает уведомление о возврате и сумме | US_8 UC_7 |

| 3. Личный кабинет пользователя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_3.1 | Вход в аккаунт | Пользователь может авторизоваться по телефону и паролю, чтобы попасть в личный кабинет | -На экране входа доступно поле для ввода номера телефона и кнопка «Получить код» -Пользователь вводит номер телефона в корректном формате -Система отправляет одноразовый код подтверждения на указанный номер телефона -На экране отображается поле для ввода кода подтверждения и кнопка «Войти» -При вводе корректного кода пользователь авторизуется и попадает в личный кабинет -При вводе неверного или просроченного кода система отображает сообщение об ошибке -Пользователь может запросить повторную отправку кода -После успешного входа в личном кабинете отображаются имя и фамилия пользователя | US_10 UC_16 |
| F_3.2 | Регистрация нового пользователя | При попытке первого входа по номеру телефона пользователю предлагается заполнить информацию в ЛК | - Форма регистрации появляется только при первой попытке входа - Форма регистрации нового пользователя содержит обязательное поля: телефон, имя, фамилия, почта, согласия с политикой платформы - Нельзя отправить форму, если обязательные поля не заполнены или заполнены некорректно - После успешной регистрации система создает аккаунт и пользователь получает доступ к нему | US_10 UC_16 |
| F_3.3 | Просмотр собственных заказов | Пользователь может открыть раздел «Мои заказы» и видеть свои заказы, разделенные на «Запланированные» и «История заказов» | - В ЛК есть разделе “Мои заказы” - Есть вкладки “Запланированные” и “История заказов” - Каждый заказ отображается карточкой со следующей информацией: название, дата, сумма | US_7 UC_9 |
| F_3.4 | Просмотр деталей конкретного заказа | Пользователь может открыть заказ и посмотреть билеты и детали мероприятия | - При открытии заказа видны: билеты, состав заказа, чек - Страница заказа открывается только для авторизованного пользователя, которому принадлежит этот заказ | US_7 UC_9 |
| F_3.5 | Доступ к электронному билету | Пользователь может открыть электронный билет и посмотреть или скачать его | - Внутри заказа есть кнопка “Открыть билет” - Пользователь может скачать билет, нажав на кнопку “Скачать билет” | US_7 UC_9 |
| F_3.6 | Просмотр профиля пользователя | Пользователь может просматривать данные своего профиля в личном кабинете | - В личном кабинете доступен раздел «Профиль» - Отображаются персональные данные пользователя: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты - Данные отображаются только для авторизованного пользователя - Пользователь не может просматривать или редактировать профиль другого пользователя | US_10 UC_16 |
| F_3.7 | Редактирование персональных данных профиля | Пользователь может изменить персональные данные своего профиля для актуализации информации | - В разделе «Профиль» доступна кнопка «Редактировать» - Пользователь может изменить имя, фамилию и адрес электронной почты - Поля проходят валидацию - При ошибке валидации отображается понятное сообщение, изменения не сохраняются - После успешного сохранения обновленные данные отображаются в профиле | US_10 UC_16 |
| F_3.8 | Изменение номера телефона пользователя | Пользователь может изменить номер телефона, привязанный к аккаунту | - В режиме редактирования профиля доступно изменение номера телефона - При изменении номера система отправляет код подтверждения на новый номер - Пользователь должен ввести корректный код подтверждения для сохранения изменений - Без подтверждения номер телефона не обновляется - После успешного подтверждения номер телефона сохраняется в профиле | US_10 UC_16 |
| F_3.9 | Подтверждение адреса электронной почты | Система подтверждает адрес электронной почты пользователя для корректной отправки билетов и уведомлений | - При добавлении или изменении email система отправляет код или ссылку подтверждения - Пользователь должен подтвердить email для его активации - Билеты и уведомления отправляются только на подтвержденный email | US_10 UC_16 |

| 4. Подбор индивидуального маршрута активностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_4.1 | Отображение конструктора маршрута | Конструктор должен быть доступен на главном экране и в панели меню | - Для доступа к конструктору пользователь должен быть авторизован - Если пользователь не авторизован, система должна уведомить о необходимости авторизации - Функция доступна на главной странице и в панели меню - При переходе на страницу конструктора отображается краткий гайд для пользователя | US_11 UC_10 |
| F_4.2 | Ввод начальных параметров | Конструктор должен предоставлять начальную настройку параметров поиска | - Пользователь может указать: город, дату и время, возраст, бюджет - Система должна фильтровать мероприятия по введенным параметрам - При отсутствии фильтров для поиска нельзя перейти к формированию маршрута | US_11 UC_10 |
| F_4.3 | Уточнение предпочтений с помощью ИИ | Система должна уточнять возможные детали маршрута с помощью ИИ-ассистента | - ИИ-ассистент может задавать наводящие вопросы у пользователя - Пользователь может писать в чат с ИИ-ассистентом свои предпочтения | US_11 UC_10 |
| F_4.4 | Формирование маршрута | Система должна предлагать пользователю маршрут на основании параметров и ответов пользователя | - Система должна отображать маршрут в виде последовательности с указанием времени и краткой информации - При отсутствии мероприятий для указанных параметров, пользователь должен получать уведомление с предложением изменить настройки подбора | US_11 UC_10 |
| F_4.5 | Редактирование маршрута | Система должна предлагать возможность изменять детали маршрута | - Пользователь может удалять активность из маршрута - Пользователь может заменить активность на другую - При замене пользователю отображаются рекомендации по активностям - Пользователь можем изменить время мероприятия | US_11 UC_10 |
| F_4.6 | Бронирование билетов | Система должна предлагать забронировать билеты одним заказом | - Пользователь может забронировать билеты на все мероприятия из маршрута в одном месте - Пользователь может указать общие данные для всех активностей - Пользователь может оплатить все билеты одним заказом - Бронирование маршрута со всеми билетами должно сохранятся в одном месте | US_11, US_5 UC_10, UC_3 |

| 5. Рекомендации досуга рядом с мероприятием |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_5.1 | Вывод блока рекомендаций "Рядом" | В карточке мероприятия система должна отображать виджет с подборкой мест для досуга (кафе, рестораны, парки, детские площадки), находящихся в пешей доступности от места проведения. Данные должны подгружаться через интеграцию с гео-сервисом (Яндекс.Карты/2ГИС) на основе координат площадки | - Блок загружается асинхронно (не блокирует отображение основной информации) - Поиск осуществляется в радиусе 1–2 км от координат мероприятия - Карточка рекомендации содержит: Название, Категорию, Рейтинг, Средний чек (для общепита), Расстояние в метрах/минутах ходьбы - Объекты с рейтингом ниже 4.0 не отображаются - Список рекомендаций отображается списком в порядке по рейтингу и расстоянию | US_13, UC_14 |
| F_5.2 | Фильтрация рекомендаций "До" и "После" | Система должна автоматически фильтровать список рекомендаций на основе расписания сеанса и часов работы заведений. Пользователь может переключать контекст: «Куда сходить до» (время до начала) или «Куда сходить после» (время после окончания) | - Режим «До»: система проверяет, открыто ли заведение за 2 часа до начала сеанса - Режим «После»: система проверяет, будет ли заведение открыто в течение 2 часов после окончания сеанса. - Заведения, закрытые в расчетный интервал времени, скрываются из выдачи - При отсутствии расписания сеанса (не выбрано время) показываются все места | US_13, UC_14 |
| F_5.3 | Переход к деталям рекомендуемой активности | При клике на карточку рекомендации система должна открывать модальное окно с подробной информацией, не уводя пользователя со страницы основного мероприятия, чтобы не прерывать сценарий покупки | - Детальное окно открывается поверх страницы - Отображается Точный адрес, Часы работы, Тип кухни/активности, Фотография - Есть кнопка «Построить маршрут», открывающая внешнее приложение карт (Яндекс/Google) в новой вкладке - Закрытие окна возвращает пользователя к исходному состоянию страницы мероприятия | US_13, UC_14 |

| 6. Управление мероприятиями организатором |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_6.1 | Создание карточки мероприятия | Организатор может заполнить данные о событии, включая описание, возрастные цензы и медиафайлы | - Доступна форма ввода данных (название, категория, возрастные ограничения, площадка, описание) - Реализована загрузка фото и видео - Поля проходят валидацию перед отправкой на модерацию | US_18, UC_5 |
| F_6.2 | Управление расписанием (сеансами) | Организатор может создавать повторяющиеся сеансы для одного мероприятия | - Организатор может создать один или несколько сеансов для мероприятия - Доступна настройка даты и времени для группы сеансов (повторяющиеся сеансы) - Система отображает список сеансов в виде сетки или списка - Организатор может редактировать параметры отдельного сеанса - Организатор может отменить отдельный сеанс - Система не позволяет создать сеанс в прошедшем времени | US_20, UC_5, UC_15 |
| F_6.3 | Настройка типов билетов и квот | Организатор может устанавливать цены и лимиты мест для разных категорий посетителей | - Организатор может создать один или несколько типов билетов для мероприятия или сеанса - Для каждого типа билета доступен ввод цены и лимита мест - Поддерживаются разные категории билетов например: взрослый, детский - Система автоматически блокирует продажи при достижении лимита мест - Система не позволяет установить лимит меньше количества уже проданных билетов | US_22, UC_17 |
| F_6.4 | Статистика продаж | Система отображает статистику по купленным билетам и выручке в реальном времени | - Отображается таблица бронирований с оплаченными билетами - Доступна статистика по количеству проданных билетов и сумме выручки - Реализованы фильтры по параметрам (дата, категория билета, сеанс) - Организатор может выгрузить список посетителей в формате XLSX или CSV - Отображаются только данные по мероприятиям текущего организатора | US_23, UC_11 |
| F_6.5 | Редактирование мероприятия | Система должна позволять организатору редактировать детали мероприятия, чтобы актуализировать информацию для пользователей | - Редактирование доступно только пользователю с ролью Организатор для своих мероприятий - На странице мероприятия есть действие «Редактировать» - Организатор может изменить ключевые поля: название, описание, дата/время, место/адрес и тд - При редактировании ключевых параметров: место/адрес, дата/время необходимо подтверждение администратора - При сохранении система валидирует обязательные поля и форматы, при ошибке показывает понятное сообщение и не сохраняет изменения - После успешного сохранения изменения отправляются на модерацию | US_19, UC_15 |

| 7. Администрирование и контроль платформы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_7.1 | Модерация контента | Администратор проверяет заявки на публикацию мероприятий от организаторов | - Есть очередь контента «На модерации» - Админ видит всю информацию о мероприятии (дата, время, место проведения, возрастное ограничение, описание, план мероприятия) - Админ может одобрить, отклонить или вернуть карточку на доработку с комментарием | US_27, UC_6 |
| F_7.2 | Блокировка и скрытие контента | Возможность оперативно снять мероприятие с продажи и отображения в каталоге при обнаружении нарушений | - Мероприятие скрывается из каталога сразу после подтверждения блокировки -Доступ к действию «Заблокировать» есть только у пользователей с ролью Администратор -При блокировке администратор обязан выбрать причину и может добавить комментарий - Организатору уходит автоматическое уведомление о причине блокировки | US_28, UC_12 |

| 8. Личный кабинет организатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название | Описание | Критерии приемки | Трассировка |
| F_8.1 | Создание личного кабинета организатора | Пользователь может создать личный кабинет организатора для управления мероприятиями | - На сайте доступна кнопка «Стать организатором» - Регистрация организатора доступна только по e-mail - Форма регистрации содержит обязательные поля: e-mail, пароль, согласие с правилами платформы - Пользователь должен подтвердить e-mail для продолжения регистрации - Нельзя отправить форму при незаполненных или некорректных обязательных полях - После успешной регистрации система создает кабинет организатора со статусом «Не верифицирован» | US_18 UC_18 |
| F_8.2 | Заполнение профиля организатора | Организатор может заполнить данные об для дальнейшей верификации | - Организатора может указать тип физическое лицо, ИП, юридическое лицо - Доступен ввод данных: название или ФИО, контактный e-mail, телефон, описание деятельности - Обязательные поля проходят валидацию перед сохранением - Данные сохраняются в профиле организатора | US_18 UC_18 |
| F_8.3 | Загрузка подтверждающих документов организатора | Организатор может загрузить документы для подтверждения статуса | - В профиле организатора доступен раздел «Документы для верификации» - Система позволяет загрузить файлы подтверждающих документов (справка, ИНН/ОГРН, договор, письмо-подтверждение и т.д.) - Поддерживаются допустимые форматы файлов и ограничения по размеру - Без загрузки обязательных документов отправка заявки на проверку невозможна - До прохождения верификации доступ к функциональности организатора ограничен только просмотров функций | US_18 UC_18 |
| F_8.4 | Отправка заявки на верификацию организатора | Организатор может отправить данные и документы на проверку администрации платформы | - После заполнения профиля и загрузки документов доступна кнопка «Отправить на проверку» - Система проверяет заполненность обязательных полей и наличие документов - Заявке присваивается статус «На проверке»- - До завершения проверки функциональность управления мероприятиями недоступна | US_18 UC_18 |
| F_8.5 | Модерация и верификация кабинета организатора | Администрация платформы проверяет заявку и принимает решение о верификации | - Администратор платформы может просматривать заявки на верификацию - Администратор платформы может подтвердить или отклонить заявку в системе и указать причину отказа по email - При подтверждении системе присваивает пользователю роль «Организатор» | US_18 UC_18 |

### 2.6 Трассировка User Story-Use Case-FR

| User Story | Название (User Story) | Use Case | Функциональные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| US_1 | Как родитель, я хочу просматривать каталог мероприятий, чтобы выбирать нужные мне активности | UC_2. Выбор мероприятия в каталоге | F_1.2 |
| US_2 | Как родитель, я хочу иметь возможность настраивать параметры поиска мероприятий, чтобы быстрее находить нужные мне активности | UC_1. Выбор мероприятия в поисковой строке UC_2. Выбор мероприятия в каталоге | F_1.1, F_1.3, F_1.4 |
| US_3 | Как родитель, я хочу видеть детальную информацию о мероприятии в его карточке, чтобы оценить, подходит ли оно моему ребенку | UC_2. Выбор мероприятия в каталоге | F_1.5, F_9.2 |
| US_4 | Как родитель, я хочу сохранять понравившиеся мероприятия, чтобы вернуться к ним позже | UC_2 (альтернативный сценарий: добавление в избранное) UC_8. Управление «Избранным» | F_1.6 |
| US_5 | Как родитель, я хочу бронировать билеты онлайн, чтобы заранее планировать досуг ребенка | UC_3. Бронирование билета UC_4. Оплата заказа | F_2.1, F_2.2, F_2.3, F_2.4, F_2.5 |
| US_6 | Как родитель, я хочу иметь возможность оплачивать билеты разными способами, чтобы выбирать наиболее удобный мне вариант | UC_4. Оплата заказа | F_2.6, F_2.7, F_2.8 |
| US_7 | Как родитель, я хочу сохранять информацию о своих бронированиях, чтобы удобно управлять запланированными мероприятиями | UC_4. Оплата заказа UC_9. Просмотр и управление заказами | F_2.7, F_3.5, F_3.6, F_3.7 |
| US_8 | Как родитель, я хочу отменять или переносить билеты, чтобы не терять деньги при изменении планов | UC_7. Возврат билета | F_2.9 |
| US_9 | Как родитель, я хочу забронировать дополнительные услуги, чтобы сделать посещение мероприятия более комфортным | — | — |
| US_10 | Как родитель, я хочу настраивать данные своего личного кабинета, чтобы управлять персональной информацией и предпочтениями | UC_16. Доступ к аккаунту пользователя | F_3.1, F_3.2, F_3.3, F_3.4 |
| US_11 | Как родитель, я хочу чтобы система составляла для меня готовый маршрут активностей на основе моих предпочтений | UC_10. Подбор индивидуального маршрута активностей | F_4.1, F_4.2, F_4.3, F_4.4, F_4.5, F_4.6 |
| US_12 | Как родитель, я хочу читать статьи и подборки с идеями для досуга, чтобы вдохновляться и планировать время с ребенком | — | — |
| US_13 | Как родитель, я хочу чтобы при выборе мероприятия появлялись рекомендации для досуга рядом, чтобы удобнее планировать свое время | UC_14. Просмотр рекомендаций в карточке мероприятий | F_5.1, F_5.2, F_5.3 |
| US_14 | Как родитель, я хочу иметь ИИ ассистента, чтобы задавать ему вопросы про мероприятия и активности | — | — |
| US_15 | Как родитель, я хочу переключать платформу в детский режим, чтобы ребенок мог в безопасном режиме просматривать интересные ему мероприятия | — | — |
| US_16 | Как родитель, я хочу быстро связаться с поддержкой, чтобы решить вопрос по билету или мероприятию | — | — |
| US_17 | Как родитель, я хочу получать уведомления об изменениях в мероприятии, чтобы вовремя скорректировать планы | — | — |
| US_18 | Как организатор, я хочу создавать события с подробным описанием, чтобы пользователи получали полноценную информацию о мероприятии | UC_5. Добавление мероприятия в каталог | F_6.1 |
| US_19 | Как организатор, я хочу изменять детали мероприятия, чтобы своевременно обновлять информацию | UC_15. Редактирование мероприятия | F_6.5 |
| US_20 | Как организатор, я хочу создавать расписание сеансов, чтобы не добавлять каждую дату как отдельное мероприятие | UC_5. Добавление мероприятия в каталог | F_6.2 |
| US_21 | Как организатор, я хочу отправлять сообщения участникам мероприятия, чтобы информировать их об изменениях | — | — |
| US_22 | Как организатор, я хочу создавать и редактировать типы билетов, чтобы предлагать разные варианты билетов | UC_17. Создание и редактирование типов билетов | F_6.3, F_6,5 |
| US_23 | Как организатор, я хочу получать информацию о бронированиях на мое мероприятие, чтобы контролировать продажи | UC_11. Просмотр бронирований и выгрузка списка посетителей | F_6.4 |
| US_24 | Как организатор, я хочу иметь возможность получать обратную связь от пользователей, чтобы анализировать возможные проблемы с сервисом и качеством мероприятия | — | — |
| US_25 | Как учитель, я хочу бронировать билеты для группы учеников одним заказом, чтобы упростить организацию класса | — | — |
| US_26 | Как ребенок (5–8 лет), я хочу больше картинок и минимум текста, чтобы мне было легко выбирать | — | — |
| US_27 | Как администратор, я хочу модерировать мероприятия перед публикацией, чтобы на платформе появлялся только корректный и безопасный контент | UC_6. Модерация контента | F_7.1 |
| US_28 | Как администратор, я хочу блокировать или скрывать мероприятия с нарушениями, чтобы защищать пользователей и репутацию платформы | UC_12. Блокировка мероприятие после публикации | F_7.2 |
| US_29 | Как администратор, я хочу настраивать правила и тарифы площадки в панели управления, чтобы быстро обновлять настройки | — | — |
| US_30 | Как администратор, я хочу видеть общую аналитику по платформе, чтобы отслеживать рост, активность и ключевые метрики | — | — |
| US_31 | Как администратор, я хочу рассматривать обращения пользователей и организаторов, чтобы оперативно реагировать на проблемные ситуации | — | — |

### 2.7 BPMN диаграммы

Файлы формата bpmn можно найти по ссылке

Оплата заказа

Подпроцесс Оплата по СБП

Подпроцесс Оплата по банковской/пушкинской карте

Авторизация пользователя

Регистрация пользователя

Бронирование билетов

Формирование маршрута с помощью конструктора

## Глава 3. Описание ИТ-решения

### 3.1 Логическая модель данных

(Описание основных сущностей, их атрибутов и связей на логическом уровне)

### 3.2 Программные интерфейсы

(Описание API, которой система будет предоставлять. Стоит расписать принципы, по которым строить API (REST/RPC/SOAP, файловый обмен и т. д.), методы, их входящие и возвращаемые параметры + ссылки на объекты логической структуры данных.

### 3.3 Пользовательские интерфейсы

(Структура и описание экранов пользовательского интерфейса. Полезно добавлять макеты и снабжать их кратким описанием экранов.)

### 3.4 Удобство использования

(Должны быть конкретными)

Например:

- Пользовательский интерфейс мобильного приложения должен соответствовать требованиям рекомендаций Apple к iOS-приложениям

- Цвета и шрифты пользовательского интерфейса веб-сайта должны соответствовать требованиям стандарта по инклюзивному дизайну WCAG 2.0)

### 3.5 Атрибуты качества

(Нефункциональные требования, описывающие качества работы системы: производительность, надёжность, доступность, информационная безопасность, поддерживаемость и другие. Важно указывать измеримые характеристики.)

#### Нефункциональные требования

| Номер | Категория | Требование | Метрика / Критерий приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Производительность | Время отклика основных страниц (Каталог, Карточка мероприятия) | Загрузка контента не более 1.5 сек при 1000 одновременных пользователей |
| NFR-02 | Производительность | Скорость генерации маршрута (ИИ-ассистент) | Формирование индивидуального плана посещений должно занимать не более 5 секунд |
| NFR-03 | Масштабируемость | Обработка пиковых нагрузок (Сезонность) | Система должна автоматически масштабироваться и выдерживать нагрузку до 10 000 RPS (запросов в секунду) в периоды старта продаж новогодних елок |
| NFR-04 | Надежность | Целостность бронирования (Concurrency) | При одновременной попытке бронирования последнего билета несколькими пользователями, билет должен достаться только первому; остальные получают сообщение «Место занято» в течение 0.5 сек |
| NFR-05 | Надежность | Таймер бронирования | Бронь места сохраняется ровно 15 минут. По истечении времени без оплаты место освобождается атомарно |
| NFR-06 | Безопасность | Защита данных детей | Хранение данных о возрасте и интересах детей должно быть обезличено или зашифровано согласно 152-ФЗ |
| NFR-07 | Безопасность | Безопасность транзакций | Система не хранит CVV и полные номера карт. Взаимодействие с эквайрингом только через защищенные шлюзы |
| NFR-08 | Usability (Удобство) | Mobile First интерфейс | Все ключевые сценарии (Поиск -> Выбор места на схеме -> Оплата) должны быть доступны и удобны на экранах шириной от 320px. Клики по местам на схеме зала должны безошибочно обрабатываться пальцем |
| NFR-09 | Доступность (Availability) | Время восстановления | В случае сбоя время восстановления работоспособности сервиса не должно превышать 30 минут |
| NFR-10 | Идемпотентность | Защита от двойных списаний | Повторная отправка запроса на оплату (например, при сбое сети у пользователя) не должна приводить к повторному списанию денег |
| NFR-11 | Интеграция | Актуальность квот | Синхронизация остатков билетов с системами организаторов должна происходить не реже чем раз в 1 минуту |

# Заключение

(В данном разделе содержатся основные выводы курсового проекта, которые должны быть краткими и вытекать из содержания работы+ перспективы  развития)

# Список использованных источников

# Приложения